| FET Change Request Form |  |  |
| --- | --- | --- |
| Information | Execution Date/Time | 2026/09/30 10:00 –18:00 |
|  | Objective | - CR MMSC Staging sftp sshpass 新增server ACL(修正 ssh-copy-id 無法連線到告警簡訊 Server ) |
|  | Detail Description | 1.主機防火牆(ipset)設定變更 Impact node : None |
|  | Change NE (Node) | MMS-MTA01S MMS-DL380-10S |
|  | Stage 驗證 (是否有Stage驗證, 若無-用取代機制.) | 請用下拉選單選擇 Stage 驗證機制 : 3 month 內有做過(不須staging 驗證) 附註內容 : |
|  | SR Number |  |
|  | SR Requester |  |
|  | CR Level | c1 |
|  | C2以上執行時間例外 | 請選擇 |

- Involved Party & RR Definition (Vendor 一定要有一個 人員為 CR Coordinator )

| FET or Vender | Vender Coordinator | Job Definition | Department Name | Name | Mobile Phone Number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FET | 請選擇 | CR executer & testing | NT-NO-VOO-MSO | Wayne Lu | 0955227256 |
| Taifon | Y | CR executer & testing | Engineer | David Xiao | 0973291018 |

- Implementation Procedure & Time Table(載明執行時間/內容與順序)

| Item | Start Time | End Time | Duration (min) | Action/Command | Responsible (廠商/FET + 人員名稱) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10:00 | 10:05 | 5 min | Pre Check Check ems Alarm https://10.76.129.118/cm/ check MMS-MTA01S MMS-DL380-10S 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 2 | 10:05 | 10:10 | 5 min | Pre Backup configuration 1分別登入MMS-MTA01S / MMS-DL380-10S Switch user as root, and typing commands : 2執行備份 mkdir -p /home/apuser/temp/CR/CRxxxxxx/ cp -p /etc/ipset.conf /home/apuser/temp/CR/CRXXXXXX/ipset.conf.YYYYMMDD.before | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 3 | 10:10 | 10:20 | 10 min | Implement - 分別登入MMS-MTA01S / MMS-DL380-10S Switch user as root, and typing commands : - Implement on MMS-MTA01S / MMS-DL380-10S 2.1記錄上版前數量 ipset list listsshout ¦wc -l ipset list list-ftp ¦wc -l 2.2新增ip於ipset中 ipset add listsshout 10.76.1.166 ipset add list-ftp 10.76.1.166 2.3記錄上版後數量 ipset list listsshout ¦wc -l ipset list list-ftp ¦wc -l 2.4檢查新增的IP 是否存在 ipset list listradius ¦grep 10.76.1.166 ipset list list-ftp ¦grep 10.76.1.166 2.5確認上述無誤後，執行 ipset Save ipset save > /etc/ipset.conf | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 4 | 10:20 | 10:25 | 5 min | Post Check 1.測試 MM1 to MM1 是否 ok | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 5 | 10:25 | 10:30 | 5 min | Post Backup configuration 1分別登入 MMS-MTA01S / MMS-DL380-10S cp -p /etc/ipset.conf /home/apuser/temp/CR/CRXXXXXX/ipset.conf.YYYYMMDD.after | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 6 | 10:30 | 10:35 | 5 min | Post Health check & KPI check & Regression test Check ems Alarm https://10.76.129.118/cm/ check MMS-MTA01S / MMS-DL380-10S 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |

- Fallback Plan    (註明Fallback決定時間 & Fallback Criteria)

| Item | Start Time | End Time | Duration (min) | Fallback Action/Command | Responsible (廠商/FET + 人員名稱) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11:00 | 11:10 | 10 min | Fallback 1 Login server Login server by user account 2於 MMS-MTA01S / MMS-DL380-10S 刪除1組IP 於ipset 之listsshout 2.1記錄上版前數量 ipset list listsshout ¦wc -l ipset list list-ftp ¦wc -l 2.2刪除ip於ipset中 ipset del listsshout 10.76.1.166 ipset del list-ftp 10.76.1.166 2.3記錄上版後數量 ipset list listsshout ¦wc -l ipset list list-ftp ¦wc -l 2.4檢查新增的IP 是否存在 ipset list listradius ¦grep 10.76.1.166 ipset list list-ftp ¦grep 10.76.1.166 2.5確認上述無誤後，執行 ipset Save ipset save > /etc/ipset.conf | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 5 min | Post Check 1 測試 MM1 to MM1 是否 ok |  |  |
| 3 | 11:15 | 11:20 | 5 min | Post Health check & KPI check & Regression test Check ems Alarm https://10.76.129.118/cm/ check MMS-MTA01S MMS-DL380-10S 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |

- 監控機制 : System  Health check  /KPI Check/ regression call test (詳細 Test case)  ( 做為CR 前 與  CR 後 之 KPI & 服務功能不受影響 之確認)  - 請附  KPI 監控機制 ,  Health check and  Regression test 之 說明

System  Health check

KPI Check

regression call test

- Function SIT/UAT  (測試項目過多時可以附件夾檔於文件中)

- Capacity and Utilization Check before/after CR (e.g. route utilization from 60% to 90%)

- Service Impact Identify & Risk Analysis

- Plan B If CR executed must be success, please fill in alternative solution when CR failure

- Baby Sitting Monitoring Criteria

- 風險評估表

影響程度

| 高度(3) | 高度(6) | 極度(9) |
| --- | --- | --- |
| 中度(2) | 高度(4) | 高度(6) |
| 低度(1) | 中度(2) | 高度(3) |

非常嚴重(3)

嚴重(2)

輕微(1)

幾乎不可能(1)          可能(2)             幾乎確定(3)

發生機率

- Appendix Files