| FET Change Request Form |  |  |
| --- | --- | --- |
| Information | Execution Date/Time | 2026/09/30 10:00 –18:00 |
|  | Objective | Linux Kernel 漏洞修補 - Copy Fail（CVE-2026-31431） - Dirty Frag（CVE-2026-43284 / CVE-2026-43500） |
|  | Detail Description | - Pre-Health Check - Regression Test - 升級 Linux kernel from 4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64 to 4.18.0-553.136.1.el8_10.x86_64 - 重新開機 - 確認Kernel 版本 - Test case - Post-Health Check - Regression Test Impact node : TPKSTP MMS-VMBACKUP MMS-DSC01S MMS-LB01S MMS-EMS01S MMS-WAPGW01S MMS-REU01S MMS-MMSC01S MMS-MTA01S |
|  | Change NE (Node) | MMS-DL380-10S MMS-DL360-7S MMS-SIU01S |
|  | Stage 驗證 (是否有Stage驗證, 若無-用取代機制.) | 請用下拉選單選擇 Stage 驗證機制 : 3 month 內有做過(不須staging 驗證) 附註內容 : |
|  | SR Number |  |
|  | SR Requester |  |
|  | CR Level | c1 |
|  | C2以上執行時間例外 | 請選擇 |

- Involved Party & RR Definition (Vendor 一定要有一個 人員為 CR Coordinator )

| FET or Vender | Vender Coordinator | Job Definition | Department Name | Name | Mobile Phone Number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FET | 請選擇 | CR executer & testing | NT-NO-VOO-MSO | Wayne Lu | 0955227256 |
| Taifon | Y | CR executer & testing | 泰峰 | David Xiao | 0973291018 |

- Implementation Procedure & Time Table(載明執行時間/內容與順序)

| Item | Start Time | End Time | Duration (min) | Action/Command | Responsible (廠商/FET + 人員名稱) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10:00 | 10:05 | 5 min | Pre Check Check ems Alarm https://10.76.129.118/cm/ check MMS-DL360-10S MMS-DL360-7S MMS-SIU01S MMS-VMBACKUP MMS-DSC01S MMS-LB01S MMS-EMS01S MMS-WAPGW01S MMS-SIU01S MMS-REU01S MMS-MMSC01S MMS-MTA01S 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 2 | 10:05 | 10:10 | 5 min | Pre Backup configuration 1登入MMS-DL360-7S Switch user as root, and typing commands : 2 備份xml virsh dumpxml MMS-SIU01S > /data/xml/MMS-SIU01S.xml..YYYYMMDD.before 3 備份image file virsh shutdown MMS-SIU01S cd /data/vm/ cp MMS-SIU01S.img /data/vm/backup/ MMS-SIU01S.img.YYYYMMDD 4 Start VM virsh start MMS-SIU01S | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 3 | 10:10 | 10:40 | 30 min | Implement - 分別登入 MMS-DL360-10S MMS-DL360-7S MMS-LB01S Switch user as root, and typing commands : 2 Create CR folder mkdir -p /data/apuser/CRXXXXXX/rpm136/ 3上傳RPM upload rpm to /data/apuser/CRXXXXXX/rpm136/ RPM: linux-firmware-20260507-139.git027be1e3.el8_10.noarch.rpm kernel-4.18.0-553.136.1.el8_10.x86_64.rpm kernel-core-4.18.0-553.136.1.el8_10.x86_64.rpm kernel-modules-4.18.0-553.136.1.el8_10.x86_64.rpm 4 確認目前 Kernel 版本 uname -r 5確認目前預設 Kernel grubby --default-kernel 6 升級 Linux kernel cd /data/apuser/CRXXXXXX/rpm136/ dnf localinstall -y linux*.rpm --disablerepo=* dnf localinstall -y kernel*.rpm --disablerepo=* 7確認 kernel 已安裝 rpm -q kernel 8確認 grub (預設會啟用的kernel) grubby --default-kernel 9重開機 reboot 10 重開機後,確認 Kernel 版本為4.18.0-553.136.1.el8_10.x86_64 uname -r | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 4 | 10:40 | 10:45 | 5 min | Post Check 1 mm1 to mm1 Aparty : 0981742643 Bparty : 0984113375 - mm7 to mm1 Bparty : 0981742643 Bparty : 0984113375 3檢查web 是否可登入 https://10.76.129.117/dsc/ https://10.76.129.114/mmsadm/ https://10.76.129.119:9877/ | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 5 | 10:45 | 10:50 | 5 min | Post Backup configuration 登入MMS-DL360-7S Switch user as root, and typing commands : 2 備份xml virsh dumpxml MMS-SIU01S > /data/xml/MMS-SIU01S.xml..YYYYMMDD.after | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 6 | 10:30 | 10:35 | 5 min | Post Health check & KPI check & Regression test Check ems Alarm https://10.76.129.118/cm/ MMS-DL360-10S MMS-DL360-7S MMS-SIU01S MMS-VMBACKUP MMS-DSC01S MMS-LB01S MMS-EMS01S MMS-WAPGW01S MMS-SIU01S MMS-REU01S MMS-MMSC01S MMS-MTA01S S 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |

- Fallback Plan    (註明Fallback決定時間 & Fallback Criteria)

| Item | Start Time | End Time | Duration (min) | Fallback Action/Command | Responsible (廠商/FET + 人員名稱) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11:00 | 11:10 | 10 min | Fallback 1 Login server Login server by user account 2 Fallback kernel: 2.1 查詢舊版kernel 名稱: rpm -qa ¦ grep kernel 2.2 還原舊版kernel: grubby --set-default /boot/vmlinuz-4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64 2.3確認目前預設kernel為 4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64 grubby --default-kernel 3重開機 reboot 4 重開機後,確認 Kernel 版本為4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64 uname -r | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 5 min | Post Check 1 測試 MM1 to MM1 是否 ok |  |  |
| 3 | 11:15 | 11:20 | 5 min | Post Health check & KPI check & Regression test Check ems Alarm https://10.76.129.118/cm/ check MMS-DL360-10S MMS-DL360-7S MMS-SIU01S MMS-VMBACKUP MMS-DSC01S MMS-LB01S MMS-EMS01S MMS-WAPGW01S MMS-SIU01S MMS-REU01S MMS-MMSC01S MMS-MTA01S 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |

- 監控機制 : System  Health check  /KPI Check/ regression call test (詳細 Test case)  ( 做為CR 前 與  CR 後 之 KPI & 服務功能不受影響 之確認)  - 請附  KPI 監控機制 ,  Health check and  Regression test 之 說明

System  Health check

KPI Check

regression call test

- Function SIT/UAT  (測試項目過多時可以附件夾檔於文件中)

- Capacity and Utilization Check before/after CR (e.g. route utilization from 60% to 90%)

- Service Impact Identify & Risk Analysis

- Plan B If CR executed must be success, please fill in alternative solution when CR failure

- Baby Sitting Monitoring Criteria

- 風險評估表

影響程度

| 高度(3) | 高度(6) | 極度(9) |
| --- | --- | --- |
| 中度(2) | 高度(4) | 高度(6) |
| 低度(1) | 中度(2) | 高度(3) |

非常嚴重(3)

嚴重(2)

輕微(1)

幾乎不可能(1)          可能(2)             幾乎確定(3)

發生機率

- Appendix Files