| FET Change Request Form |  |  |
| --- | --- | --- |
| Information | Execution Date/Time | 2026/09/04 00:00 –04:00 |
|  | Objective | - 配合新增Radius設備，新增MMSC相關設定 |
|  | Detail Description | 1.主機防火牆(ipset)設定變更 2.設定IP路由 3.新增定義freeradius clients Impact node : None |
|  | Change NE (Node) | MMS-WAPGW01P MMS-WAPGW02P |
|  | Stage 驗證 (是否有Stage驗證, 若無-用取代機制.) | 請用下拉選單選擇 Stage 驗證機制 : Others (請附註說明) 附註內容 : |
|  | SR Number |  |
|  | SR Requester |  |
|  | CR Level | c1 |
|  | C2以上執行時間例外 | 請選擇 |

- Involved Party & RR Definition (Vendor 一定要有一個 人員為 CR Coordinator )

| FET or Vender | Vender Coordinator | Job Definition | Department Name | Name | Mobile Phone Number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FET | 請選擇 | CR executer & testing | NT-NO-VOO-MSO | Wayne Lu | 0955227256 |
| Taifon | Y | CR executer & testing | Engineer | David Xiao | 0973291018 |

- Implementation Procedure & Time Table(載明執行時間/內容與順序)

|  | Radius Client |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| profile name | address: 210.241.199.199 |  |  |  |  |
| profile name | ID | IP | share key | port |  |
|  |  | (gi-address-range) |  |  |  |
| TD03PCC | TD03PCC | 172.23.221.242/32 | fet | 1813 |  |

| Item | Start Time | End Time | Duration (min) | Action/Command | Responsible (廠商/FET + 人員名稱) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00:00 | 00:05 | 5 min | Pre Check Check ems Alarm https://10.76.129.149/cm/#alarms check MMS-WAPGW01P MMS-WAPGW02P 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 2 | 00:05 | 00:15 | 10 min | Pre Backup configuration 1分別登入 MMS-WAPGW01P/ MMS-WAPGW02P Switch user as root, and typing commands : 2執行備份 mkdir -p /home/apuser/temp/CR/CRxxxxxx/ cp -p /etc/ipset.conf /home/apuser/temp/CR/CRXXXXXX/ipset.conf.YYYYMMDD.before ip route show > /home/apuser/temp/CR/CRXXXXXX/route.YYYYMMDD.before cp /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0 /home/apuser/temp/CR/ CRXXXXXX /route-eth0.YYYYMMDD.before #cp /usr/local/freeradius-3.0.20/etc/raddb/clients.conf /home/apuser /temp/CR/ CRXXXXXX/clients.conf.YYYYMMDD.before | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 3 | 00:15 | 00:35 | 20 min | Implement - 分別登入MMS-WAPGW01P/ MMS-WAPGW02P Switch user as root, and typing commands : 2 Implement onMMS-WAPGW0xP (新1組IP 於ipset 之listradius) 2.1記錄上版前數量 ipset list listradius ¦wc -l 2.2新增ip於ipset中 ipset list listradius ¦grep 172.23.221.242/32 2.3記錄上版後數量 ipset list listradius ¦wc -l 2.4檢查新增的IP 是否存在 ipset list listradius ¦grep 172.23.221.242/32 2.5確認上述無誤後，執行 ipset Save ipset save > /etc/ipset.conf 3新增1組IP於 ip route(回給EPG設備) 3.1新增路由 vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0 ##202608xx CR 172.23.221.242/32 via 10.76.128.215 dev eth0 3.2 Restart Network systemctl restart network 3.3檢查新增的IP 是否存在 ip route ¦grep 172.23.221.242/32 4新增1組IP於 FREERADIUS 4.1 修改設定檔 #vi /usr/local/freeradius-3.0.20/etc/raddb/clients.conf client TD03PCC { ipaddr = 172.23.221.242/32 secret = fet } 4.2 重起 radius 服務 systemctl restart wap.freeradius.service | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 4 | 00:35 | 01:00 | 25 min | Post Check 1 驗證MMS-WAPGW01P/MMS-WAPGW02P 是否正常(node 121 或 node 21) 最後Active Node 在第一台，然後切到第二台，再切到第一台(node 121) 最後Active Node 在第二台，然後切到第一台，(node 21) 1.1找出Active Node –確認進行121 或 21 模式 pcs status -- 1.2測試 MM1 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok Login Active Node #cat /var/jinny/log/wap_access_log.yyyymmdd 1.3 於Active Node 進行切換 # pcs status #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 已切換 | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 4 | 01:00 | 01:10 | 10 min | Post Backup configuration 1分別登入 MMS-WAPGW01P/ MMS-WAPGW02P cp -p /etc/ipset.conf /home/apuser/temp/CR/CRXXXXXX/ipset.conf.YYYYMMDD.after ip route show > /home/apuser/temp/CR/CRXXXXXX/route.YYYYMMDD.after cp /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0 /home/apuser/temp/CR/ CRXXXXXX /route-eth0.YYYYMMDD.after #cp /usr/local/freeradius-3.0.20/etc/raddb/clients.conf /home/ apuser /temp/CR/ CRXXXXXX/clients.conf.YYYYMMDD.after | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 5 | 01:10 | 01:15 | 5 min | Post Health check Check ems Alarm https://10.76.129.149/cm/#alarms check MMS-WAPGW01P MMS-WAPGW02P 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 6 | 01:15 | 01:15 | 0 min | KPI check N/A | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 7 | 01:15 | 01:25 | 10 min | Regression test | FET-Wayne Taifon -David |  |

- Fallback Plan    (註明Fallback決定時間 & Fallback Criteria)

| Item | Start Time | End Time | Duration (min) | Fallback Action/Command | Responsible (廠商/FET + 人員名稱) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03:00 | 03:20 | 20 min | Fallback 1 Login server Login server by user account 2於 MMS-WAPGW01P / MMS-WAPGW02P 刪除1組IP 於ipset 之listradius 2.1 登入MMS-WAPGW01P /MMS-WAPGW02P 2.2記錄退版前數量 ipset list listradius ¦wc -l 2.3刪除ip: ipset del listradius 172.23.221.242/32 i 2.4記錄退版後數量 ipset list listradius ¦wc -l 2.5檢查新增的IP 是否已不在 ipset list listppg ¦grep 172.23.221.242/32 2.6確認上述無誤後，執行 ipset Save ipset save > /etc/ipset.conf 3刪除1組IP於 ip route(回給EPG設備) 3.1刪除路由(1組IP於 ip route) vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0 ##202608xx CR 172.23.221.242/32 via 10.76.128.215 dev eth0 3.2 Restart Network systemctl restart network 3.3檢查新增的IP 是否已刪除 ip route ¦grep 172.23.221.242/32 4刪除1組IP於 FREERADIUS 4.1 修改設定檔 #vi /usr/local/freeradius-3.0.20/etc/raddb/clients.conf client TD03PCC { ipaddr = 172.23.221.242/32 secret = fet } 4.2 重起 radius 服務 systemctl restart wap.freeradius.service | FET-Wayne Taifon -David |  |
|  | 03:20 | 03:30 | 10 min | Post Check 1 驗證MMS-WAPGW01P/MMS-WAPGW02P 是否正常(node 121 或 node 21) 最後Active Node 在第一台，然後切到第二台，再切到第一台(node 121) 最後Active Node 在第二台，然後切到第一台，(node 21) 1.1找出Active Node –確認進行121 或 21 模式 pcs status -- 1.2測試 MM1 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok Login Active Node #cat /var/jinny/log/wap_access_log.yyyymmdd 1.3 於Active Node 進行切換 # pcs status #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 已切換 |  |  |
| 2 | 03:30 | 03:35 | 5 min | Post Health check Check ems Alarm https://10.76.129.149/cm/#alarms check MMS-WAPGW01P MMS-WAPGW02P 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 3 | 03:35 | 03:35 | 0 min | KPI check NA | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 4 | 03:35 | 03:45 | 10 min | Regression test | FET-Wayne Taifon -David |  |

- 監控機制 : System  Health check  /KPI Check/ regression call test (詳細 Test case)  ( 做為CR 前 與  CR 後 之 KPI & 服務功能不受影響 之確認)  - 請附  KPI 監控機制 ,  Health check and  Regression test 之 說明

System  Health check

KPI Check

regression call test

- Function SIT/UAT  (測試項目過多時可以附件夾檔於文件中)

- Capacity and Utilization Check before/after CR (e.g. route utilization from 60% to 90%)

- Service Impact Identify & Risk Analysis

- Plan B If CR executed must be success, please fill in alternative solution when CR failure

- Baby Sitting Monitoring Criteria

- 風險評估表

影響程度

| 高度(3) | 高度(6) | 極度(9) |
| --- | --- | --- |
| 中度(2) | 高度(4) | 高度(6) |
| 低度(1) | 中度(2) | 高度(3) |

非常嚴重(3)

嚴重(2)

輕微(1)

幾乎不可能(1)          可能(2)             幾乎確定(3)

發生機率

- Appendix Files