| FET Change Request Form |  |  |
| --- | --- | --- |
| Information | Execution Date/Time | 2026/08/27 00:00 –06:00 |
|  | Objective | Linux OPEN SSL 漏洞修補 - PKCS7_verify() 函數中的堆釋放後使用的漏洞（CVE-2026-45447） |
|  | Detail Description | - Pre-Health Check - Update patch - 確認patch 版本 - Test case - Post-Health Check Impact node : N/A MMS-DL360-1 MMS-DL360-4 MMS-DL360-6 MMS-DL360-8 MMS-MMSC01P / MMS-MMSC02P / MMS-MMSC03P MMS-SIU02P MMS-REU01P MMS-WAPGW02P MMS-DSC02P MMS-MTA02P |
|  | Change NE (Node) | MMS-SIU01P MMS-REU02P MMS-WAPGW01P MMS-DSC01P MMS-MTA01P |
|  | Stage 驗證 (是否有Stage驗證, 若無-用取代機制.) | 請用下拉選單選擇 Stage 驗證機制 : Verify in staging 附註內容 : |
|  | SR Number |  |
|  | SR Requester |  |
|  | CR Level | c1 |
|  | C2以上執行時間例外 | L3同意02:00前執行 |

- Involved Party & RR Definition (Vendor 一定要有一個 人員為 CR Coordinator )

| FET or Vender | Vender Coordinator | Job Definition | Department Name | Name | Mobile Phone Number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FET | 請選擇 | CR executer & testing | NT-NO-VOO-MSO | Wayne Lu | 0955227256 |
| Taifon | Y | CR executer & testing | Engineer | David Xiao | 0973291018 |

- Implementation Procedure & Time Table(載明執行時間/內容與順序)

| Item | Start Time | End Time | Duration (min) | Action/Command | Responsible (廠商/FET + 人員名稱) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00:00 | 00:05 | 5 min | Pre Check Check ems Alarm https://10.76.129.149/cm/ check MMS-SIU01P MMS-REU02P MMS-WAPGW01P MMS-DSC01P MMS-MTA01P 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 2 | 00:05 | 01:05 | 60 min | Pre Backup configuration 1分別登入 MMS-SIU01P MMS-REU02P MMS-WAPGW01P MMS-DSC01P MMS-MTA01P Switch user as root, and typing commands : - 2 Create CR folder mkdir -p /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ chown -R apuser:apuser /data/apuser//CR/CRxxxxxx/ - Backup ipset ipset save > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ipset-save.conf. YYYYMMDD.before ipset list > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ipset-list.conf.YYYYMMDD.before cp /etc/ipset.conf /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ipset.conf.YYYYMMDD.before ipset save > /etc/ipset.conf - Backup ip route table ##如果不存在 不用copy cp /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0 /data/apuser/CR/CRxxxxxx/route-eth0.YYYYMMDD.before ip route show > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ip-route-show.YYYYMMDD.before 5 Backup ip tables iptables-save > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/iptables.save.YYYYMMDD.before iptables -S > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/iptables.S.YYYYMMDD.before cp /etc/sysconfig/iptables /data/apuser/CR/CRxxxxxx/iptables.YYYYMMDD.before iptables-save > /etc/sysconfig/iptables 6 Backup VM 6.1 登入 MMS-DL360-1 virsh dumpxml MMS-SIU01P > /data/xml/MMS-SIU01P.xml.prod.YYYYMMDD virsh shutdown MMS-SIU01P cd /data/vm cp MMS-SIU01P.img /data/vm/backup/MMS-SIU01P.img.YYYYMMDD & virsh start MMS-SIU01P 6.2登入 MMS-DL360-6 virsh dumpxml MMS-REU02P > /data/xml/MMS-MMS-REU02P.xml.prod.YYYYMMDD virsh shutdown MMS-MMS-REU02P cd /data/vm cp MMS-MMS-REU02P.img /data/vm/backup/MMS-REU02P.img.YYYYMMDD & virsh start MMS-MMS-REU02P 6.3登入 MMS-DL360-4 virsh dumpxml MMS-WAPGW01P > /data/xml/MMS-WAPGW01P.xml.prod.YYYYMMDD virsh shutdown MMS-WAPGW01P cd /data/vm cp MMS-WAPGW01P.img /data/vm/backup/MMS-WAPGW01P.img.YYYYMMDD & virsh start MMS-WAPGW01P 6.4登入 MMS-DL360-4 virsh dumpxml MMS-DSC01P > /data/xml/MMS-DSC01P.prod.YYYYMMDD virsh shutdown MMS-DSC01P cd /data/vm cp MMS-DSC01P.img /data/vm/backup/MMS-DSC01P.img.YYYYMMDD & virsh start MMS-DSC01P 6.5登入 MMS-DL360-8 virsh dumpxml MMS-MTA01P > /data/xml/MMS-MTA01P.prod.YYYYMMDD virsh shutdown MMS-MTA01P cd /data/vm cp MMS-MTA01P.img /data/vm/backup/MMS-MTA01P.img.YYYYMMDD & virsh start MMS-MTA01P | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 3 | 01:05 | 01:25 | 20 min | Implement - 分別登入 MMS-SIU01P MMS-REU02P MMS-WAPGW01P MMS-DSC01P MMS-MTA01P Switch user as root, and typing commands : 2 Create CR folder mkdir -p /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ssl mkdir -p /data/apuser/CR/CRxxxxxx/rpm-ssl-rollback chown -R apuser:apuser /data/apuser//CR/CRxxxxxx/ 3上傳RPM upload rpm to /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ssl upload rpm to /data/apuser/CR/CRxxxxxx/rpm-ssl-rollback RPM: openssl-1.1.1k-16.el8_6.x86_64.rpm openssl-devel-1.1.1k-16.el8_6.i686.rpm openssl-devel-1.1.1k-16.el8_6.x86_64.rpm openssl-libs-1.1.1k-16.el8_6.i686.rpm openssl-libs-1.1.1k-16.el8_6.x86_64.rpm - Check ssl version rpm -qa --last¦grep openssl 5 update patch cd /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ssl dnf localinstall -y *.rpm --disablerepo=* 6確認 patch 已安裝 rpm -q a¦grep openssl ¦grep 1.1.1k 7重開機 reboot 8確認 patch 已安裝 rpm -qa¦grep openssl ¦grep 1.1.1k | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 4 | 01:25 | 02:25 | 60 min | Post Check 1 mm1 to mm1 測試 2檢查web 是否可登入 DSC01 : https://10.76.129.142/dsc/ MMSC: https://10.76.129.141/mmsadm/ EMS: https://10.76.129.149/cm/ REU :https://10.76.129.146/reu/ 3驗證MMS-DSC01P 是否正常(DSC 無VIP) https://10.76.129.142/dsc/ (DSC01) https://10.76.129.143/dsc/ (DSC02) 4 驗證MMS-WAPGW01P/MMS-WAPGW02P 是否正常 4.1於MMS-WAPGW02P /MMS-WAPGW01P # pcs status --確認 VIP 在 MMS-WAPGW02P 4.2測試 MM1 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok Login MMS-WAPGW02P #cat /var/jinny/log/wap_access_log.yyyymmdd 4.3 於MMS-WAPGW02P (恢復到原來MMS-WAPGW01P 是VIP) # pcs status --確認 VIP 在 MMS-WAPGW02P #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 VIP 在 MMS-WAPGW01P 4.4 測試 MM1 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok Login MMS-WAPGW01P #cat /var/jinny/log/wap_access_log.yyyymmdd 5驗證MMS-REU01P/MMS-REU02P 5.1於MMS-REU01P / MMS-REU02P # pcs status --確認 VIP 在 MMS-REU01P 5.2 驗證 REU Web / 登入 是否正常 https://10.76.129.146/reu/ 5.3 於MMS-REU01P/ (make MMS-REU02P 為VIP) # pcs status --確認 VIP 在 MMS-REU01P # systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 VIP 在 MMS-REU02P 5.4驗證 REU Web / 登入 是否正常 https://10.76.129.146/reu/ 5.5 於MMS-REU02P/ (make MMS-REU01P 為VIP) # pcs status --確認 VIP 在 MMS-REU02P # systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 VIP 在 MMS-REU01P 5.6 驗證 REU Web / 登入 是否正常 https://10.76.129.146/reu/ 6驗證 MMS-SIU01P cd /var/jinny/gsmsiu/messages/ cat gmsc_messages_*_YYYYMMDD.DAT 7驗證 MMS-MTA01P cd /var/log/ cat maillog* | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 4 | 02:25 | 02:40 | 15 min | Post Backup configuration 1 Backup ipset ipset save > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ipset-save.conf.YYYYMMDD.after ipset list > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ipset-list.conf.YYYYMMDD.after cp /etc/ipset.conf /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ipset.conf.YYYYMMDD.after ipset save > /etc/ipset.conf 2 Backup ip route table ##如果不存在 不用copy cp /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0/data/apuser/CR/CRxxxxxx/route-eth0.YYYYMMDD.after ip route show > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ip-route-show.YYYYMMDD.after 3 Backup ip tables iptables-save > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/iptables.save.YYYYMMDD.after iptables -S > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/iptables.S.YYYYMMDD.after cp /etc/sysconfig/iptables /data/apuser/CR/CRxxxxxx/iptables.YYYYMMDD.after iptables-save > /etc/sysconfig/iptables | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 5 | 02:40 | 02:45 | 5 min | Post Health check Check ems Alarm https://10.76.129.149/cm/ check MMS-SIU01P MMS-REU02P MMS-WAPGW01P MMS-DSC01P MMS-MTA01P 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 6 | 02:45 | 02:50 | 0 min | KPI check N/A | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 7 | 02:50 | 03:00 | 10 min | Regression test | FET-Wayne Taifon -David |  |

- Fallback Plan    (註明Fallback決定時間 & Fallback Criteria)

| Item | Start Time | End Time | Duration (min) | Fallback Action/Command | Responsible (廠商/FET + 人員名稱) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:00 | 02:10 | 10 min | Fallback 1 Login server Login server by user account 2 Fallback Patch: cd /data/apuser/CR/CRxxxxxx/rpm-ssl-rollback dnf localinstall -y *.rpm --disablerepo=* openssl-1.1.1k-7.el8_6.x86_64.rpm openssl-devel-1.1.1k-7.el8_6.i686.rpm openssl-devel-1.1.1k-7.el8_6.x86_64.rpm openssl-libs-1.1.1k-7.el8_6.i686.rpm openssl-libs-1.1.1k-7.el8_6.x86_64.rpm 2.1 查詢舊版: rpm -qa --last¦grep openssl | FET-Wayne Taifon -David |  |
|  | 02:10 | 03:10 | 60 min | 1 mm1 to mm1 測試 2檢查web 是否可登入 DSC01 : https://10.76.129.142/dsc/ MMSC: https://10.76.129.141/mmsadm/ EMS: https://10.76.129.149/cm/ REU :https://10.76.129.146/reu/ 3驗證MMS-DSC01P 是否正常(DSC 無VIP) https://10.76.129.142/dsc/ (DSC01) https://10.76.129.143/dsc/ (DSC02) 4 驗證MMS-WAPGW01P/MMS-WAPGW02P 是否正常 4.1於MMS-WAPGW02P /MMS-WAPGW01P # pcs status --確認 VIP 在 MMS-WAPGW02P 4.2測試 MM1 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok Login MMS-WAPGW02P #cat /var/jinny/log/wap_access_log.yyyymmdd 4.3 於MMS-WAPGW02P (恢復到原來MMS-WAPGW01P 是VIP) # pcs status --確認 VIP 在 MMS-WAPGW02P #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 VIP 在 MMS-WAPGW01P 4.4 測試 MM1 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok Login MMS-WAPGW01P #cat /var/jinny/log/wap_access_log.yyyymmdd 5驗證MMS-REU01P/MMS-REU02P 5.1於MMS-REU01P / MMS-REU02P # pcs status --確認 VIP 在 MMS-REU01P 5.2 驗證 REU Web / 登入 是否正常 https://10.76.129.146/reu/ 5.3 於MMS-REU01P/ (make MMS-REU02P 為VIP) # pcs status --確認 VIP 在 MMS-REU01P # systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 VIP 在 MMS-REU02P 5.4驗證 REU Web / 登入 是否正常 https://10.76.129.146/reu/ 5.5 於MMS-REU02P/ (make MMS-REU01P 為VIP) # pcs status --確認 VIP 在 MMS-REU02P # systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 VIP 在 MMS-REU01P 5.6 驗證 REU Web / 登入 是否正常 https://10.76.129.146/reu/ 6驗證 MMS-SIU01P cd /var/jinny/gsmsiu/messages/ cat gmsc_messages_*_YYYYMMDD.DAT 7驗證 MMS-MTA01P cd /var/log/ cat maillog* | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 2 | 03:10 | 03:20 | 10 min | Post Health check Check ems Alarm https://10.76.129.149/cm/ check MMS-SIU02P MMS-REU01P MMS-WAPGW02P MMS-DSC02P MMS-MTA02P 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 3 | 03:20 | 03:25 | 5 min | KPI check NA | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 4 | 03:25 | 03:30 | 10 min | Regression test | FET-Wayne Taifon -David |  |

- 監控機制 : System  Health check  /KPI Check/ regression call test (詳細 Test case)  ( 做為CR 前 與  CR 後 之 KPI & 服務功能不受影響 之確認)  - 請附  KPI 監控機制 ,  Health check and  Regression test 之 說明

System  Health check

KPI Check

regression call test

- Function SIT/UAT  (測試項目過多時可以附件夾檔於文件中)

- Capacity and Utilization Check before/after CR (e.g. route utilization from 60% to 90%)

- Service Impact Identify & Risk Analysis

- Plan B If CR executed must be success, please fill in alternative solution when CR failure

- Baby Sitting Monitoring Criteria

- 風險評估表

影響程度

| 高度(3) | 高度(6) | 極度(9) |
| --- | --- | --- |
| 中度(2) | 高度(4) | 高度(6) |
| 低度(1) | 中度(2) | 高度(3) |

非常嚴重(3)

嚴重(2)

輕微(1)

幾乎不可能(1)          可能(2)             幾乎確定(3)

發生機率

- Appendix Files