| FET Change Request Form |  |  |
| --- | --- | --- |
| Information | Execution Date/Time | 2026/09/22 00:00 –06:00 |
|  | Objective | Linux OPEN SSL 漏洞修補 - PKCS7_verify() 函數中的堆釋放後使用的漏洞（CVE-2026-45447） |
|  | Detail Description | - Pre-Health Check - Update patch - 確認patch 版本 - Test case - Post-Health Check Impact node : MMS-MMSC02P MMS-SIU01P(MMS-DL360-1) MMS-WAPGW02P(MMS-DL360-5) MMS-LB02P(AS mode) MMS-WAPGW01P(MMS-DL360-4) MMS-DSC01P(MMS-DL360-4) MMS-EMS02P(AS mode) MMS-BRS02P(AS mode) MMS-MTA01P(MMS-DL360-8) |
|  | Change NE (Node) | MMS-DL360-1 MMS-MMSC01P MMS-DL360-3 MMS-MMSC03P MMS-DL360-4 MMS-LB01P MMS-REU01P MMS-EMS01P MMS-BRS01P MMS-DL360-8 |
|  | Stage 驗證 (是否有Stage驗證, 若無-用取代機制.) | 請用下拉選單選擇 Stage 驗證機制 : Verify in staging 附註內容 : |
|  | SR Number |  |
|  | SR Requester |  |
|  | CR Level | c2 |
|  | C2以上執行時間例外 | L3同意02:00前執行 |

- Involved Party & RR Definition (Vendor 一定要有一個 人員為 CR Coordinator )

| FET or Vender | Vender Coordinator | Job Definition | Department Name | Name | Mobile Phone Number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FET | 請選擇 | CR executer & testing | NT-NO-VOO-MSO | Wayne Lu | 0955227256 |
| Taifon | Y | CR executer & testing | Engineer | David Xiao | 0973291018 |

- Implementation Procedure & Time Table(載明執行時間/內容與順序)

| Item | Start Time | End Time | Duration (min) | Action/Command | Responsible (廠商/FET + 人員名稱) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00:00 | 00:05 | 5 min | Pre Check Check ems Alarm https://10.76.129.149/cm/ check MMS-DL360-1 MMS-MMSC01P MMS-DL360-3 MMS-MMSC03P MMS-DL360-4 MMS-LB01P MMS-REU01P MMS-EMS01P MMS-BRS01P MMS-DL360-8 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 2 | 00:05 | 00:20 | 15 min | Pre Backup configuration 1分別登入 MMS-DL360-1 MMS-MMSC01P MMS-DL360-3 MMS-MMSC03P MMS-DL360-4 MMS-LB01P MMS-REU01P MMS-EMS01P MMS-BRS01P MMS-DL360-8 Switch user as root, and typing commands : - 2 Create CR folder mkdir -p /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ chown -R apuser:apuser /data/apuser//CR/CRxxxxxx/ - Backup ipset ipset save > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ipset-save.conf. YYYYMMDD.before ipset list > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ipset-list.conf.YYYYMMDD.before cp /etc/ipset.conf /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ipset.conf.YYYYMMDD.before ipset save > /etc/ipset.conf - Backup ip route table ##如果不存在 不用copy cp /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0 /data/apuser/CR/CRxxxxxx/route-eth0.YYYYMMDD.before ip route show > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ip-route-show.YYYYMMDD.before 5 Backup ip tables iptables-save > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/iptables.save.YYYYMMDD.before iptables -S > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/iptables.S.YYYYMMDD.before cp /etc/sysconfig/iptables /data/apuser/CR/CRxxxxxx/iptables.YYYYMMDD.before iptables-save > /etc/sysconfig/iptables | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 3 | 00:20 | 00:40 | 20 min | Implement - 分別登入 MMS-DL360-1 MMS-MMSC01P MMS-DL360-3 MMS-MMSC03P MMS-DL360-4 MMS-LB01P MMS-REU01P MMS-EMS01P MMS-BRS01P MMS-DL360-8 Switch user as root, and typing commands : 2 Create CR folder mkdir -p /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ssl mkdir -p /data/apuser/CR/CRxxxxxx/rpm-ssl-rollback chown -R apuser:apuser /data/apuser//CR/CRxxxxxx/ 3上傳RPM upload rpm to /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ssl upload rpm to /data/apuser/CR/CRxxxxxx/rpm-ssl-rollback RPM: openssl-1.1.1k-16.el8_6.x86_64.rpm openssl-devel-1.1.1k-16.el8_6.i686.rpm openssl-devel-1.1.1k-16.el8_6.x86_64.rpm openssl-libs-1.1.1k-16.el8_6.i686.rpm openssl-libs-1.1.1k-16.el8_6.x86_64.rpm - Check ssl version rpm -qa --last¦grep openssl 5 update patch cd /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ssl dnf localinstall -y *.rpm --disablerepo=* 6確認 patch 已安裝 rpm -qa --last¦grep openssl 7重開機 reboot ---- MMS-DL360-1 MMS-DL360-3 MMS-DL360-4 MMS-DL360-8 MMS-BRS01P 8確認 patch 已安裝 rpm -qa --last¦grep openssl | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 4 | 00:40 | 01:40 | 60 min | Post Check 1 mm1 to mm1 測試 2檢查web 是否可登入 DSC01 : https://10.76.129.142/dsc/ MMSC: https://10.76.129.141/mmsadm/ EMS: https://10.76.129.149/cm/ REU :https://10.76.129.146/reu/ 3驗證MMS-DSC01P 是否正常(DSC 無VIP) https://10.76.129.142/dsc/ (DSC01) https://10.76.129.143/dsc/ (DSC02) 4 驗證MMS-WAPGW01P/MMS-WAPGW02P 是否正常(node 121 或 node 21) 最後Active Node 在第一台，然後切到第二台，再切到第一台(node 121) 最後Active Node 在第二台，然後切到第一台，(node 21) 4.1找出Active Node –確認進行121 或 21 模式 pcs status -- 4.2測試 MM1 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok Login Active Node #cat /var/jinny/log/wap_access_log.yyyymmdd 4.3 於Active Node 進行切換 # pcs status #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 已切換 5驗證MMS-LB01P/MMS-LB02P 是否正常(node 121 或 node 21) 最後Active Node 在第一台，然後切到第二台，再切到第一台(node 121) 最後Active Node 在第二台，然後切到第一台，(node 21) 5.1找出Active Node –確認進行121 或 21 模式 pcs status -- 5.2測試 MM7 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok Login Active Node #cat /var/jinny/log/wap_access_log.yyyymmdd 5.3 於Active Node 進行切換 # pcs status #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 已切換 6 驗證MMS-EMS01P/MMS-EMS02P 是否正常(node 121 或 node 21) 最後Active Node 在第一台，然後切到第二台，再切到第一台(node 121) 最後Active Node 在第二台，然後切到第一台，(node 21) 6.1找出Active Node –確認進行121 或 21 模式 pcs status -- 6.2測試Active Node mount Storage 是否有mount Storage (/data1) #df -h 驗證 EMS Web / 登入 是否正常 https://10.76.129.149/cm/ 6.3 於Active Node 進行切換 # pcs status #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 已切換 7 驗證MMS-REU01P/MMS-REU02P 是否正常(node 121 或 node 21) 最後Active Node 在第一台，然後切到第二台，再切到第一台(node 121) 最後Active Node 在第二台，然後切到第一台，(node 21) 7.1找出Active Node –確認進行121 或 21 模式 pcs status -- 7.2測試網頁登入 驗證 REU Web / 登入 是否正常 https://10.76.129.146/reu/ 7.3 於Active Node 進行切換 # pcs status #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 已切換 8 驗證MMS-MMSC01P / MMS-MMSC02P / MMS-MMSC03P 8.1 發送 多筆mm1 to mm1 8.2 驗證是否三台MMSC TLR 都有資料 cdtlr cat mms_*_YYYYMMDD.csv 8.3驗證是否三台MMSC GUF 都有資料 cd /data/jinny/mmsc/cdr/fet ls -lsrt cat GUF*YYYYMMDD* 8.4 驗證IT 端是否有上傳billing cdr 成功 echo ls -lt /upload/*YYYYMMDD* ¦ sshpass -p csp_ftp123 sftp csp_ftp@10.68.159.41 echo ls -lt /upload/*YYYYMMDD* ¦ sshpass -p mmsc_ftp123 sftp mmsc_ftp@10.68.159.41 9 MMS 發送驗證LOG 測試 MM1 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok，確認下列都有log 進入 9.1 DSC: MMS-DSC01P / MMS-DSC02P cat /var/jinny/dsc/tlr/dsc_tlr_YYYYMMDD.txt 9.2 REU: MMS-REU01P / MMS-REU02P cat/var/jinny/reu/tlr/reutlr*YYYYMMDD*.txt ##check counter cdlog cat reuYYYYMMDD.log ¦grep 974200132 9.3 驗證 MMS-MTA01P/ MMS-MTA02P cd /var/log/ cat maillog* 9.4驗證 MMS-SIU01P / MMS-SIU02P cd /var/jinny/gsmsiu/messages/ cat gmsc_messages_*_YYYYMMDD.DAT 10驗證MMS-BRS01P/MMS-BRS02P 是否正常(node 121 或 node 21) 最後Active Node 在第一台，然後切到第二台，再切到第一台(node 121) 最後Active Node 在第二台，然後切到第一台，(node 21) 10.1找出Active Node –確認進行121 或 21 模式 pcs status -- 10.2測試Active Node 是否有mount Storage (/data1) #df -h 驗證 BRS Web / 登入 是否正常 https://10.76.129.152/login/ 10.3 於Active Node 進行切換 # pcs status #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 已切換 | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 4 | 01:40 | 01:55 | 15 min | Post Backup configuration 分別登入 MMS-DL360-1 MMS-MMSC01P MMS-DL360-3 MMS-MMSC03P MMS-DL360-4 MMS-LB01P MMS-REU01P MMS-EMS01P MMS-BRS01P MMS-DL360-8 1 Backup ipset ipset save > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ipset-save.conf.YYYYMMDD.after ipset list > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ipset-list.conf.YYYYMMDD.after cp /etc/ipset.conf /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ipset.conf.YYYYMMDD.after ipset save > /etc/ipset.conf 2 Backup ip route table ##如果不存在 不用copy cp /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0/data/apuser/CR/CRxxxxxx/route-eth0.YYYYMMDD.after ip route show > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/ip-route-show.YYYYMMDD.after 3 Backup ip tables iptables-save > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/iptables.save.YYYYMMDD.after iptables -S > /data/apuser/CR/CRxxxxxx/iptables.S.YYYYMMDD.after cp /etc/sysconfig/iptables /data/apuser/CR/CRxxxxxx/iptables.YYYYMMDD.after iptables-save > /etc/sysconfig/iptables | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 5 | 01:55 | 02:15 | 20 min | Post Health check & KPI check & Regression test Check ems Alarm https://10.76.129.149/cm/ check MMS-DL360-1 MMS-MMSC01P MMS-DL360-3 MMS-MMSC03P MMS-DL360-4 MMS-LB01P MMS-REU01P MMS-EMS01P MMS-BRS01P MMS-DL360-8 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |

- Fallback Plan    (註明Fallback決定時間 & Fallback Criteria)

| Item | Start Time | End Time | Duration (min) | Fallback Action/Command | Responsible (廠商/FET + 人員名稱) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04:00 | 04:10 | 10 min | Fallback 1 Login server Login server by user account MMS-DL360-1 MMS-MMSC01P MMS-DL360-3 MMS-MMSC03P MMS-DL360-4 MMS-LB01P MMS-REU01P MMS-EMS01P MMS-BRS01P MMS-DL360-8 2 Fallback Patch: cd /data/apuser/CR/CRxxxxxx/rpm-ssl-rollback dnf localinstall -y *.rpm --disablerepo=* openssl-1.1.1k-7.el8_6.x86_64.rpm openssl-devel-1.1.1k-7.el8_6.i686.rpm openssl-devel-1.1.1k-7.el8_6.x86_64.rpm openssl-libs-1.1.1k-7.el8_6.i686.rpm openssl-libs-1.1.1k-7.el8_6.x86_64.rpm 2.1 查詢舊版: rpm -qa --last¦grep openssl 2.2 重開機 reboot ---- reboot ---- MMS-DL360-1 MMS-DL360-3 MMS-DL360-4 MMS-DL360-8 MMS-BRS01P 2.3確認 patch 已安裝 rpm -qa --last¦grep openssl | FET-Wayne Taifon -David |  |
|  | 04:10 | 05:10 | 60 min | Post Check 1 mm1 to mm1 測試 2檢查web 是否可登入 DSC01 : https://10.76.129.142/dsc/ MMSC: https://10.76.129.141/mmsadm/ EMS: https://10.76.129.149/cm/ REU :https://10.76.129.146/reu/ 3驗證MMS-DSC01P 是否正常(DSC 無VIP) https://10.76.129.142/dsc/ (DSC01) https://10.76.129.143/dsc/ (DSC02) 4 驗證MMS-WAPGW01P/MMS-WAPGW02P 是否正常(node 121 或 node 21) 最後Active Node 在第一台，然後切到第二台，再切到第一台(node 121) 最後Active Node 在第二台，然後切到第一台，(node 21) 4.1找出Active Node –確認進行121 或 21 模式 pcs status -- 4.2測試 MM1 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok Login Active Node #cat /var/jinny/log/wap_access_log.yyyymmdd 4.3 於Active Node 進行切換 # pcs status #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 已切換 5驗證MMS-LB01P/MMS-LB02P 是否正常(node 121 或 node 21) 最後Active Node 在第一台，然後切到第二台，再切到第一台(node 121) 最後Active Node 在第二台，然後切到第一台，(node 21) 5.1找出Active Node –確認進行121 或 21 模式 pcs status -- 5.2測試 MM7 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok Login Active Node #cat /var/jinny/log/wap_access_log.yyyymmdd 5.3 於Active Node 進行切換 # pcs status #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 已切換 6 驗證MMS-EMS01P/MMS-EMS02P 是否正常(node 121 或 node 21) 最後Active Node 在第一台，然後切到第二台，再切到第一台(node 121) 最後Active Node 在第二台，然後切到第一台，(node 21) 6.1找出Active Node –確認進行121 或 21 模式 pcs status -- 6.2測試Active Node mount Storage 是否有mount Storage (/data1) #df -h 驗證 EMS Web / 登入 是否正常 https://10.76.129.149/cm/ 6.3 於Active Node 進行切換 # pcs status #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 已切換 7 驗證MMS-REU01P/MMS-REU02P 是否正常(node 121 或 node 21) 最後Active Node 在第一台，然後切到第二台，再切到第一台(node 121) 最後Active Node 在第二台，然後切到第一台，(node 21) 7.1找出Active Node –確認進行121 或 21 模式 pcs status -- 7.2測試網頁登入 驗證 REU Web / 登入 是否正常 https://10.76.129.146/reu/ 7.3 於Active Node 進行切換 # pcs status #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 已切換 8 驗證MMS-MMSC01P / MMS-MMSC02P / MMS-MMSC03P 8.1 發送 多筆mm1 to mm1 8.2 驗證是否三台MMSC TLR 都有資料 cdtlr cat mms_*_YYYYMMDD.csv 8.3驗證是否三台MMSC GUF 都有資料 cd /data/jinny/mmsc/cdr/fet ls -lsrt cat GUF*YYYYMMDD* 8.4 驗證IT 端是否有上傳billing cdr 成功 echo ls -lt /upload/*YYYYMMDD* ¦ sshpass -p csp_ftp123 sftp csp_ftp@10.68.159.41 echo ls -lt /upload/*YYYYMMDD* ¦ sshpass -p mmsc_ftp123 sftp mmsc_ftp@10.68.159.41 9 MMS 發送驗證LOG 測試 MM1 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok，確認下列都有log 進入 9.1 DSC: MMS-DSC01P / MMS-DSC02P cat /var/jinny/dsc/tlr/dsc_tlr_YYYYMMDD.txt 9.2 REU: MMS-REU01P / MMS-REU02P cat/var/jinny/reu/tlr/reutlr*YYYYMMDD*.txt ##check counter cdlog cat reuYYYYMMDD.log ¦grep 974200132 9.3 驗證 MMS-MTA01P/ MMS-MTA02P cd /var/log/ cat maillog* 9.4驗證 MMS-SIU01P / MMS-SIU02P cd /var/jinny/gsmsiu/messages/ cat gmsc_messages_*_YYYYMMDD.DAT 10驗證MMS-BRS01P/MMS-BRS02P 是否正常(node 121 或 node 21) 最後Active Node 在第一台，然後切到第二台，再切到第一台(node 121) 最後Active Node 在第二台，然後切到第一台，(node 21) 10.1找出Active Node –確認進行121 或 21 模式 pcs status -- 10.2測試Active Node 是否有mount Storage (/data1) #df -h 驗證 BRS Web / 登入 是否正常 https://10.76.129.152/login/ 10.3 於Active Node 進行切換 # pcs status #systemctl restart pacemaker # pcs status --確認 已切換 | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 2 | 05:10 | 05:30 | 20 min | Post Health check & KPI check & Regression test Check ems Alarm https://10.76.129.149/cm/ check MMS-DL360-1 MMS-MMSC01P MMS-DL360-3 MMS-MMSC03P MMS-DL360-4 MMS-LB01P MMS-REU01P MMS-EMS01P MMS-BRS01P MMS-DL360-8 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |

- 監控機制 : System  Health check  /KPI Check/ regression call test (詳細 Test case)  ( 做為CR 前 與  CR 後 之 KPI & 服務功能不受影響 之確認)  - 請附  KPI 監控機制 ,  Health check and  Regression test 之 說明

System  Health check

KPI Check

regression call test

- Function SIT/UAT  (測試項目過多時可以附件夾檔於文件中)

- Capacity and Utilization Check before/after CR (e.g. route utilization from 60% to 90%)

- Service Impact Identify & Risk Analysis

- Plan B If CR executed must be success, please fill in alternative solution when CR failure

- Baby Sitting Monitoring Criteria

- 風險評估表

影響程度

| 高度(3) | 高度(6) | 極度(9) |
| --- | --- | --- |
| 中度(2) | 高度(4) | 高度(6) |
| 低度(1) | 中度(2) | 高度(3) |

非常嚴重(3)

嚴重(2)

輕微(1)

幾乎不可能(1)          可能(2)             幾乎確定(3)

發生機率

- Appendix Files